附件2：合同模版:

三雅园土地整理项目合同

甲方：雅安文旅开发建设有限公司

乙方：

工程地点：雅安市雨城区三雅园内

签订日期：XXXX年 X 月 X日

三雅园土地整理项目合同

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担三雅园土地整理项目事宜，达成一致意见，特签订本协议，以资信守。

- 工程概况

1、三雅园土地整理项目

2、工程地点：雅安市雨城区三雅园内

第二条  工程内容

1、按照甲方的现场要求进行施工，由乙方承包三雅园土地整理项目，具体详见附件清单。

第三条  施工工期

1、乙方应接到甲方通知后的 30 个工作日内完成三雅园土地整理。

2、施工过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签字确认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。

第四条  乙方职责

1、乙方应遵守施工现场及甲方的各项规章制度。

2、乙方不得私自更改报价清单中的施工内容，并合同约定时间及时完成三雅园土地整理项目。

3、严格按照甲方有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。

4、按合同约定的工期，按时完成项目工程，每迟延一天的，乙方应向甲方支付1‰的违约金，迟延超过10天的，甲方有权单方解除合同或要求乙方继续履行合同，并由乙方承担合同交易总价金额20%的违约金。

5、妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。

6、乙方应履行约定并与项目作业有关部门的协作、配合。

7、乙方指派 XX 为代表，电话：   认真履行合同条款，办理设备安装协商，解决应由乙方负责解决的有关事宜。

- 第五条  安全施工与责任

1、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复。

2、乙方安全责任的负责人必须全部负责监督其施工人员，按照甲方安全制度有关要求安全施工，直至该工程和项目结束为止。

3、工程施工期间的施工安全责任问题，由于乙方人员、工具设备、或措施等不当造成事故，因项目本身引起和施工人员的安全事故由乙方自行负责。

第六条   甲方的职责

1、遵守本协议的付款方式，提供技术说明。

2、负责协调乙方工程与整个工程及其它专业工程的进度，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。

3、为乙方进场提供必要的场地及用水用电等便利条件。

4、监督检查工程进度与质量，进行中间验收与竣工验收。

第七条  工程造价及付款方式

1、合同价为：暂定不含税价xxxxxx元（大写：），税率 X%，税金X元（大写：），价税合计XXX元（大写：）；本合同价格包括但不限于材料原价、辅材、安装及调试、运输、装卸、管理、利润、风险、税费等一切费用，本合同约定的价格为不含税价格，不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。结算工程量以工程量计量规范所规定的计算规则按实计算，单价按照投标工程量清单单价计取。（清单附后）

2、付款方式：工程全部完成并经甲方验收合格后7个工作日内，乙方将结算资料交由甲方审核，审核完成后支付至结算总价款的97%，剩余的3%作为质保金，待质保期12个月满无质量问题后7个工作日内一次性无息支付。

3、乙方应于甲方付款前向甲方提供等额、合规的发票（发票类型：增值税专用发票，税率为：X%，备注：（本合同约定的价格为不含税价格，不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准）及相关请款手续，否则甲方有权顺延付款时间，直到收到该等额发票和请款手续，而不视为违规，但乙方不得据此怠于或拒绝履行本合同中的任何义务。

4、因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务的问题，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5、甲方开票信息：

名称：雅安文旅开发建设有限公司

纳税人识别号：91511800586476267G

地址、电话：四川省雅安市雨城区三雅路1号，0835—2351288

开户行及账号：雅安市商业银行雨城支行

698010100100041040

发票备注栏：

项目名称：三雅园土地整理项目

项目地点：雅安市雨城区三雅园内

6、履约保证金缴纳：无

第八条  质量要求及验收

1、质量要求依据及验收标准。

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品国内安全产品认证书和质量合格证书，均符合清单要求。

3、乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定验收报告，若甲方接到乙方验收通知后七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。

第九条  保修条款

1、本协议工程的保修期为 1年，自竣工验收合格之日起计。质保期内，属于保修范围的质量问题，所有由承包人提供的工程服务与产品；如出现质量问题，且非因使用者的不当操作或第三方工作人员误操作致使破损故障，承包人负责及时免费更换或修理。因不可抗拒的因素如地震、水灾、火灾等所造成的损坏，不在此保证范围内。

第十条  免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本协议不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知协议其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向协议其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明协议不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由协议各方按事件对履行协议影响的程度协商决定是否解除协议、或者部分或全部免除履行协议的责任、或者延期履行协议。遭受不可抗力的一方未履行上述书面通知及证明义务的，不能免除其违约责任。

第十一条  争议的解决

因本协议的签订、履行而发生争议的，协议各方应本着友好、合作的态度进行协商；协商不成的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十二条 送达

双方应在本协议的签署栏中如实提供联系地址、邮箱及电话，作为双方的送达方式。双方关于本协议履行及相关事宜的通知，可以按照载明的邮箱或地址发出或接收。邮件自发出之日起第三日视为送达之日。如以快递形式发出的，自发出之日起第四日视为送达之日。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时以书面方式通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

第十三条 其他

1、未尽事宜，经双方友好协商，可另签补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

2、作为协议附件是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3、本协议自双方签字并盖章之日生效，在安装工程竣工验收和结清工程款及保修期满后终止。

4、本协议一式  肆  份，双方各执  贰  份。每份均具有同等的法律效力。

（以下无正文）

本页为签署页，无正文

甲方：雅安文旅开发建设有限公司       乙方：

地址：雅安市雨城区沙湾路149号       地址：

法定代表人                                    法定代表人

（或授权签约人）：                            （或授权签约人）：

联系电话：0835-2351288                   联系电话:

日期：      年    月    日             日期：      年    月    日

合同附件：清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 平整场地 | 1.土壤类别 ：一般土壤、杂草、灌木、小乔木等 | m2 | 479 |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一般土壤 | m3 | 1000 |  |  |
| 3 | 土方转运 | 1.废弃料品种：一般土壤 2.运距：100m内 3.转运工具：承包人自行考虑 | m3 | 1000 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.土质要求：一般土壤 2.运距：承包人自行考虑 3.弃土：弃土场地费用已包含，承包人自行考虑 | m3 | 1000 |  |  |
| 5 | C25砼地面 | 1.地坪厚度：10cm 2.混凝土强度等级：商砼C25 | m2 | 220 |  |  |
| 6 | 塑料排水管 DN300 | 1.安装部位:室外、埋地 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 30 |  |  |
| 7 | 污水检查井 Φ1250 | 1.形状、尺寸、厚度：圆形Φ1250 2.做法：砖砌、钢筋砼综合考虑 | 座 | 1 |  |  |
| 8 | 成品小型隔油池 | 1.材质、规格：玻璃钢 2.容积：4m3 | 座 | 1 |  |  |
| 9 | 塑料排水管 DN110 | 1.名称：PVC塑料排水管 DN110 2.部位：室外，埋地敷设 | m | 50 |  |  |
| 10 | PP-R给水管 DN32 | 1.名称：PP-R给水管 DN32 2.部位：室外，埋地敷设 | m | 50 |  |  |
| 11 | 电气配管 SC25 | 1.名称镀锌钢管 SC25 2.部位：室外，埋地敷设 | m | 50 |  |  |
| 12 | 绝缘电线 BV-4 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 60 |  |  |
| 13 | 地面破碎、恢复 | 1.拆除地面花岗石、恢复 2.建渣外运 3.自行考虑 | m2 | 15.5 |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：深2m以内 | m3 | 5 |  |  |
| 15 | 水表 DN32 | 1.名称：水表 DN32 2.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 电表 | 1.名称：电表 DN32 | 个 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.综合单价包含除税金外的一切人工、材料、机械、利润、管理费、施工中的损耗、转运等费用。结算工程量以工程量计量规范所规定的计算规则计算。本清单参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》结合拟实施项目现场实际情况进行编制，人工费取四川省建设工程造价总站文件 川建价发〔2023〕9号“关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”调整，材料价为雅安市雨城区2024年4月信息价及市场价。

2.价款支付时，成交供应商应当按合同约定的税率开具增值税发票。